## Slide 1: 2019软件开发技术大型课程设计 (大二暑期大作业)
沈备军
2019.07.01

## Slide 2: Outline
总体安排
相关要求
注意事项

## Slide 3: Outline
总体安排
  时间、地点
  项目
  指导教师
  机房设施
  交流平台
相关要求
注意事项

## Slide 4: 时间安排
第一阶段：7月1日-8月2日
  完成项目基本要求及自选进阶功能(两个迭代以上)
  地点：软件学院机房3101， 3108
  时间：周一—周五：8:30-11:30； 13:30-17:30
第二阶段：8月3日-9月8日
  进阶功能、项目改进和优化、验收准备
  地点：自己安排
验收答辩：开学后第一周(具体时间另行通知)

## Slide 5: 项目 (26组)
学院项目(A类)：7组
  第A1题 在线学习平台 1组
  第A2题 优邻购 3组
  第A3题 智能有声书 3组
  第A4题 智能穿衣搭配系统 1组
企业实训项目(B类)：4组
  第B1题 e-Life智能生活小区 2组
  第B2题 景点智能识别语言翻译APP 2组
创新项目(C类) ：14组

## Slide 6: 指导教师
教师 | 联系方式 | 角色
沈备军 | 13701773501 | 主讲教师
虞洋 | 13638630623 | 企业导师
任锐 | 13816719332 | 开发技术指导 负责网络等基础设施
杜天蛟 | 15905176218 | 助教组长
吴秦月 | 18362928016 | 助教
李威 | 18221238151 | 助教
杨守亮 | 15608058769 | 助教

## Slide 7: 交流
网上沟通平台：QQ群
  要求全员加入
  入群后请修改群名片：组号-姓名
  随时关注群消息
FTP服务器（沿用软件工程导论课的FTP）
  ftp地址： 202.120.40.28，端口号是61673
  学生账户：SE_public 无密码

## Slide 8: 小组每日例会
15分钟简会，由组长主持，助教以指导者身份参与
时间固定、场地固定
会议内容
  昨天做了什么
  今天准备做什么
  遇到什么问题
    问题的解决方案不在会上讨论

## Slide 9: Outline
总体安排
相关要求
  版本管理要求
  开发要求
  团队建设要求
  出勤要求
  答辩要求
  成绩组成
注意事项

## Slide 10: 版本管理要求
使用Github进行版本管理
每个项目一个Repository、每位同学一个账户
  加助教作为collaborators，以便查看进度、文档评审等
  版本目录结构：
    doc：文档 (项目计划、迭代计划、需求文档、设计文档、测试文档、迭代总结、项目总结等)
    code：项目源代码及安装包
  按照Git工作流操作
    克隆代码创建分支在分支中开发Review代码第一轮测试添加代码至分支提交代码至分支切换至主版本获取远端最新代码合并分支至master分支解决合并冲突第二轮测试获取远端最新代码推送至master分支
  每日提交：每天18:00前
  提交时附加注释

## Slide 11: 持续集成
开发人员应不断地将代码集成到代码库中，几小时一次，绝不超过1天
每个人需要在最后的版本上工作
持续集成能够在早期避免或发现一些兼容性问题。

## Slide 12: 开发要求
开发工具和运行平台：不限。
开发方法：面向对象方法
开发过程：迭代开发
  每个迭代开始前：编写迭代计划
  这是细粒度计划，每个任务为1~2天内完成，并落 到人
  每个迭代结束时：必须要交executable release
  编写迭代评估报告
  每个迭代结束后：向助教提出迭代评审申请
  迭代评审通过后方可进入下一个迭代
需独立完成项目开发，严禁抄袭

## Slide 13: 代码规范
所有代码必须采用统一标准以便理解。
多人开发的代码看上去应像是一个人开发的。
强调通过指定严格的代码规范来进行沟通，尽可能减少不必要的详细设计文档。
代码就是文档。

## Slide 14: 测试驱动开发
先写测试用例，再编码；代码未动，测试先行
强调“测试先行”。在编码开始之前，首先将单元测试用例写好，而后再进行编码，直至所有的单元测试都得以通过。
鼓励采用xUnit进行自动化单元测试，语句覆盖率达到100%。

## Slide 15: Sprint 任务板
Notes: 管理sprint backlog最有效的形式是-挂在墙上的任务板;
找一面无人使用的墙面, 贴上大白纸(2*2~2*3平方米), 或者可以使用白板;
[任务可以由上到下按优先级排]
Not Checked Out: 还没开始的任务; Check Out: 今天正在进行的任务; DONE: 完成的任务;
BURNDOWN: 每天在daily meeting以后可以手动更新燃尽图; UNPLANNED ITEMs: 计划外的产物, 暂时放这里;
Next: 如果所有的US都在sprint结束前做完了, 可以在这里添加新的任务;

## Slide 16: 建设高效的项目团队
激励
  采用各种方法激励项目组成员
培训
  培训可以是正式或非正式的
  培训方式包括：课堂培训、在线培训、在岗培训（由其他项目团队成员提供）、辅导及指导
  旨在提高项目团队成员能力
团队建设活动－－帮助各团队成员更加有效地协同工作
  既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的体验活动。
制定基本规则
  对项目团队成员的可接受行为做出明确规定。尽早制定并遵守明确的规则，可减少误解，提高生产力。

## Slide 17: 出勤要求
7月1日-8月2日：要求平日每天到机房参加大作业
  周一 -- 周五: 8:30-11:30; 13:30-17:30
  上午、下午各签到一次，每周确认一次考勤记录
  选课按出勤计算，在机房打游戏按缺勤计算
选课：
  学院要求：建议不选，最多选1门
  所选课程名称、上课时间7月1日上午提交给助教
请假：
  临时性请假(3天以内): 向沈备军老师请假
  学校安排外出活动(3天以上)：向姜丽红副院长请假
  理由：生病、参加考试等(但不包括GRE/TOFEL考试)

## Slide 18: 验收答辩要求
验收答辩：开学后第一周 (具体安排另行通知)
  提交所有归档材料(打包)：答辩当天拷贝
  答辩PPT、演示视频文件：打包进归档材料
  项目验收测试：答辩当天
    验收通过才能答辩：需实现相关功能、需满足质量要求
  项目答辩 (自带笔记本电脑)
    每组23分钟：PPT演讲与系统演示15分钟，提问8分钟
    PPT内容：产品定位与价值、设计、关键技术、特色、经验教训等
    系统演示：采用预录视频播放方式

## Slide 19: 大作业成绩组成
平时成绩：30%
  出勤：10分
    上、下午各签到一次
    无理由缺席一次扣2分，打游戏一次扣2分，扣完为止。
  每日检查：5分
    每日检查版本管理服务器中当天上交的文档和代码
    无正当理由连续2天工作量过少，扣除1分，直至扣完。
    如果学习技术，则需提交学习日志。
  迭代评审：15分
    每个迭代均需评审，取多个迭代成绩之后
    每个迭代评审
      按计划进度按质完成迭代目标
      按时、按质完成本次迭代相关文档
      评审时：完整清晰阐述项目进度及技术要点
      评审后：及时按评审意见进行修改

## Slide 20: 大作业成绩组成
验收与答辩：70%
  通过验收才能进行答辩
  自述与演示：48分
    演讲：8分
    软件功能：20分
    软件创新与难度：15分
    软件质量及产品化：5分
  回答问题：8分
  最终交付成果：14分

## Slide 21: Outline
总体安排
相关要求
注意事项
  安全
  机房管理

## Slide 22: 安全问题
人身安全与健康
  骑车、走路注意交通安全
  注意劳逸结合
财物安全
  电脑、手机、钱包等贵重物品各自保管好
机房安全
  用电安全
  最后离开机房的人确认机房门窗、空调、灯关好
  如借用钥匙，请及时归还

## Slide 23: 机房管理
机房管理条例
  每个机房门口贴有机房管理条例
  非本大作业相关人员禁止入内
  严禁在机房内进行游戏等娱乐活动
  保持安静，不要大声喧哗
  为保证上网环境，不要将过多的个人无线设备连入网络
  不要移动机房桌子以免扯坏桌角电源及网线
  电源网络出现故障请通知助教，不要擅自处理
  离开机房前整理好自己座位桌椅及网线
  节约用电：
    空调温度设定为25度。
    在机房时关掉不必要的灯；离开机房时关掉所有灯

## Slide 24: 机房管理(续)
保持机房卫生
  不准吸烟
  不准将食品带入机房
  不准将饮料带入机房：
    只允许带装有水或茶的带盖的杯子
    注意不要把水弄撒
  各自负责清理个人桌面及周围，及时将垃圾放入垃圾筐内
  配合清洁工打扫卫生，保持机房干净整洁

## Slide 25: 机房管理(续)
开关门
  平日
    早上8:15前保安开门。
    下午17:30学生离开后保安负责锁门。
    如小组需要临时借用教室需与老师联系申请使用，离开机房时关好门窗和灯，并告知保安锁门。
  周末
    实验室不开放。
    如有特殊需求，请和老师联系申请使用。

## Slide 26: 其他
注意备份
  预防电脑故障
有问题及时与老师及助教联系沟通
同学之间多沟通切磋
祝大作业顺利！愉快！
谢谢！